## Slide 1
영화의 흥행 요인 분석 및
개봉 예정 영화의 흥행 예측
프로젝트 기획안
○ 훈 련 과 정 명 : 빅데이터 분석(R)을 위한 자바, 파이썬 개발자
○ 훈련 기간 : 2019-01-11 ~ 2019-07-12
○ 팀 명 : NA
○ 팀 장 : 정호진 | 팀 원 : 김지수 박건우 이형욱

## Slide 2: INDEX
주제 및 목적
개발 환경 (개발 리소스)
요구 사항 분석
팀원별 업무 분담
프로젝트 일정 계획

## Slide 3
주제
목적
영화의 흥행 요인 분석 및 개봉 예정 영화의 흥행 예측
최근 봉준호 감독이 영화 <기생충>으로 2019년 칸 영화제 황금종려상을 수상함에 따라 한국 영화계에 한 획을 그었다는 평을 받고 있다. 한국 영화 투자에 대한 긍정적 기류가 흐르는 가운데 영화 흥행에 어떤 요인이 영향을 미치는지 분석하고, 이를 기반으로 개봉 예정작의 관객수를 예측하여 투자 위험을 줄이고자 한다. 또한, 더욱 다양한 영화가 투자 받을 기회를 늘려 영화 산업의 성장과 발전의 기반을 마련한다.

## Slide 4
OS
R
R 3.6.0
Python
Python 3.5.2
Ms office
기타 Tool
Edit Plus
MicroSoft Office 2010 Version
MicroSoft Windows 10
개발 환경 (개발 리소스)

## Slide 5
1
영화의 흥행과 관련된 변수를 파악하기 위해 흥행에 성공한 영화와
실패한 영화를 분석한다.
3
OracleDB에 수집한 데이터를 저장한다.
4
R을 이용하여 영화의 흥행과 변수(감독, 장르, 배우, 시기 등)의 상관관계
를 파악하고 그래프를 통해서 시각화한다.
2
BeautifulSoup과 오픈API를 이용하여 영화 흥행과 관련된 데이터를
수집한다.
5
Tensorflow를 이용하여 개봉예정 영화의 관객수 예측을 위한 기계학습을
수행한다.
요구 사항 분석

## Slide 6
팀장 : 정 호 진
팀원 : 김 지 수
■ 담당
-팀장
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 데이터 시각화
팀원 : 박건우
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 데이터 시각화
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 데이터 시각화
팀원 : 이 형 욱
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 데이터 시각화
팀원 별 역할 분담

## Slide 7
활동 내용 일 정 | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차
기획 및 설계 |  |  |  | 
주제 선정/요구 사항 분석 |  |  |  | 
Dataset 수집 계획 수립 |  |  |  | 
업무 분할 |  |  |  | 
Data 전처리 |  |  |  | 
데이터 전처리 |  |  |  | 
주요 변수 기술 통계 |  |  |  | 
파생 변수 생성 |  |  |  | 
변수 선택과 모델링 |  |  |  | 
모델링 |  |  |  | 
모델 생성/평가 |  |  |  | 
결과물 구현(작성) |  |  |  | 
문서화 |  |  |  | 
문서 작업 |  |  |  | 
계획기간
완료기간
중요기간
프로젝트 일정 계획